| Nova Marca Senac é Lançada em Todo País | Senac-RS | **Declaração de Escopo do Projeto** |
| --- | --- |

| **Nome do Projeto** | Freitas |
| --- | --- |
| **Preparado por** | Samuel da Rosa Leidens |

**Revisões do Documento**

| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11/06/21 | Implementação dos diagramas de atividades e pacotes |  |

**Conteúdo**

[**1. Descrição do Produto**](#_30j0zll)

[**2. Lista de Requisitos**](#_1fob9te)

[**3. Entregas e Marcos**](#_3znysh7)

[**4. Detalhamento do Escopo do Projeto**](#_tyjcwt)

[**5. Fora do Escopo do Projeto**](#_3dy6vkm)

[**6. Diagrama EAP**](https://docs.google.com/document/d/1EfGeTwvzcM9LzGX_t_Qalv1B35qHGD01/edit#heading=h.1t3h5sf)

**7. Diagrama de Pacote**

**8. Diagrama de Atividade**

**1. Descrição do Produto**

Foi conversado com o cliente Andrei, para a realização de uma loja virtual de periféricos para computadores.

**2. Lista de Requisitos**

R1: Cadastro e login.

R2: Filtro com preços, cores dos produtos e etc

R3: Importar produtos

R4: Verificação de duas etapas

R5: Pedidos dos clientes

R6: Cookies.

RNF1: Redes sociais. Entrada de outras plataformas digitais .

RNF2: Cupons de desconto para compradores.

RNF3: Benefícios para assinantes.

RNF4: Anúncios de terceiros

RNF5: Criptografado e autorizado por um terceirizado.

3. Entregas e Marcos

| Entrega | Descrição Geral | Data de início | Data de Fim |
| --- | --- | --- | --- |
| Escopo | Análise e entrevistas | 18/05/21 | 21/05/21 |
| Sprint 1 | Implementar os requisitos entre R1 e R3. | 22/05/21 | 05/06/21 |
| Sprint 2 | Implementar os requisitos entre R4 e R6 | 06/06/21 | 20/06/21 |

**4. Detalhamento do Escopo do Projeto**

Iremos ter um servidor no Brasil, para que possamos ter uma navegação mais rápida e segura, com criptografia SSL de uma empresa terceirizada e um sistema de verificação de duas etapas, sendo elas Gmail, número de celular e captcha. Isso será entregue na primeira semana, com todos os componentes funcionando de forma ordenada e correta.

Poderá ser visto o estoque e a possibilidade de importar e exportar, com um sistema Bling, para facilitar a emissão de notas fiscais e boletos. Contato com vendedor via Whatsapp ou Gmail. Os pedidos terão descrição e características dos produtos, para que os compradores possam ter mais detalhes do que estão comprando, podendo ver o histórico de venda do vendedor.

A interface do projeto, com menos, filtro, compras opções de compras, carrinho de compras, histórico de compra, opções de frete, pagamentos via PIX, PayPal, boleto bancário, cartões de crédito, contato com vendedores, alterações de usuários, descrições dos produtos, histórico de venda do comprador, assinatura com benefícios de descontos e frete grátis para compras acima de R$300,00 (trezentos reais).

**5. Fora do Escopo do Projeto**

* Contratação de terceiros;
* Local de trabalho;